ИНФОРМАЦИЯ

о  результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по исполнению местных бюджетов в муниципальном образовании «Тереньгульский район» за 2013 год и I квартал 2014 года

Цель контрольного мероприятия:

- соблюдение условий и требований законодательства Российской Федерации и Ульяновской области,  нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального района  при исполнении  местного бюджета;

- проверка полноты и эффективности использования областных и федеральных средств,  выделенных в 2013 году и в I квартале 2014 года муниципальному образованию «Тереньгульский район» (далее – МО «Тереньгульский район») на реализацию областных и федеральных целевых программ.

Предмет контрольного мероприятия:

- процесс формирования и расходования средств бюджета МО «Тереньгульский район»;

- использование средств федерального бюджета и бюджета Ульяновской области, перечисленных бюджету МО «Тереньгульский район»;

- использование муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Тереньгульский район».

Объекты контрольного мероприятия:

  - Администрация МО «Тереньгульский район».

  - МУ «Финансовый отдел  МО «Тереньгульский район».

  - МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Тереньгульский район».

  - Управление образования МО «Тереньгульский район».

  - Администрация МО «Тереньгульское городское поселение».

Проверяемый период деятельности: 2013 год и I квартал 2014 года.

По результатам контрольного мероприятия было установлено нарушений на сумму 8,1 млн. рублей, в том числе:

МО «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» - 5,5 млн. рублей, в том числе:

1. Неправомерное использование бюджетных средств –                              4 346,6 тыс. рублей, в том числе:

  - 3 109,5 тыс. рублей – оплата подрядчику ООО «Раздолье» невыполненных работ по строительству внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Тумкинов рамках  реализации мероприятий ОЦП «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – в сумме                               3 038,0 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» -  в сумме                71,5 тыс. рублей.

1.2. 365,0 тыс. рублей – неправомерная замена подрядчиком ООО «Раздолье» работ по устройству перехода газопровода через реку Тереньгулька методом наклонно-направленного бурения, предусмотренных проектно-сметной документацией, при строительстве внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Тумкино.

1.3. 329,6 тыс. рублей  - бюджетные средства, выплаченные участникам ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» с нарушениями Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.04.2011 N 336) (отсутствие у участника программы подтверждения наличия собственных средств).

1.4. 229,4 тыс. рублей – оплата подрядчику ООО «СК Селект» невыполненных работ при выполнении ремонтных работ здания МОУ «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» (ремонт кровли, актового зала и спортивного зала).

Данные средства подлежат возмещению в областной бюджет     Ульяновской области.

## 1.5. 151,2 тыс. рублей – оплата МОУ «Солдатскоташлинская СОШ» не оказанных услуг ОАО «Ростелеком» на предоставление доступа к сети Интернет по оптоволоконной линии (5 точек доступа) и по подключению СОШ к существующей виртуальной сети по муниципальному контракту от 10.12.2013.

1.6. 104,9 тыс. рублей – оплата подрядчику ООО «ЛОГОС» невыполненных работ при выполнении работ по ремонту дорог на территории МО «Тереньгульский район» (укрепление обочин щебнем).

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 35,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Красноборское сельское поселение» - 30,0 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» -                        28,8 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Белогорское сельское поселение» - 11,0 тыс. рублей.

1.7. 57,0 тыс. рублей – оплата подрядчику ООО «ЛОГОС» работ по ремонту

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, выполненных с ненадлежащим качеством (дефекты недоуплотнения асфальто-бетонной смеси – трещины покрытия – несоответствие ГОСТу 50597-93  иСНиП 3.06.03-85 п.10.41 «Автомобильные дороги и улицы»).

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области  -  51,3 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульский район» - 5,7 тыс. рублей.

2. Неэффективное использование бюджетных средств –                                 620,9 тыс. рублей – стоимость приобретённого МОУ «Солдатскоташлинская средняя общеобразовательная школа» компьютерного оборудования по муниципальному контракту от 30.11.2013, заключенному с ОАО «Ростелеком» Ульяновский филиал, которое не использовалось более шести месяцев.

3. Иные нарушения – 520,9 тыс. рублей, в том числе:

3.1. 470,5 тыс. рублей – нарушение администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» пункта 3.3 соглашения от 13.11.2013 г. № 32 в части не выполнения условия софинансирования мероприятий по реализации ОЦП «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах» за счёт средств местного бюджет.

3.2. 50,4 тыс. рублей – сумма, излишне выплаченная участнику ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», в результате неверного расчёта размера социальной выплаты.

МО «ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» -                       2 617,6 тыс. рублей:

1. Неправомерное использование бюджетных средств –                               2 437,6 тыс. рублей, в том числе:

1.1.  2 179,3 тыс. рублей - в нарушение п.2 ст.72, п.5 ст.161, п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» были неправомерно заключены договоры, превысившие лимиты бюджетных обязательств.

1.2. 258,3 тыс. рублей – оплата труда 2 трактористам, должности которых предусмотрены штатным расписанием администрации МО «Тереньгульское городское поселение», но не были утверждены решением Совета депутатов МО «Тереньгульское городское поселение» от 26.02.2013 №74/11 «Об утверждении структуры и предельной штатной	численности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления МО «Тереньгульское городское поселение».

2. Нарушение законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд – 180,0 тыс. рублей – заключение в нарушение п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» договора купли-продажи от 01.01.2013 года №7 с ООО «Татнефть – АЗС Центр» на поставку ГСМ в одном квартале на сумму свыше 100,0 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской области предлагает:

Главе администрации МО «Тереньгульский район»:

1.	Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки.

2.	Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Раздолье» средств в сумме 3 109,5 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» за невыполненные работы по строительствувнутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Тумкино в рамках  реализации мероприятий ОЦП «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – в сумме                               3 038,0 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» -  в сумме                71,5 тыс. рублей.

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим данное нарушение.

3.	Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «СК Селект» средств в сумме 229,4 тыс. рублей, полученных за невыполненные работы при выполнении ремонтных работ здания МОУ «Скугареевская средняя общеобразовательная школа» (ремонт кровли, актового зала и спортивного зала).

Данные средства подлежат возмещению в областной бюджет     Ульяновской области.

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим данное нарушение.

4. 	Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «ЛОГОС» средств в сумме 104,9 тыс. рублей, полученных за невыполненные работы при выполнении работ по ремонту дорог на территории МО «Тереньгульский район» (укрепление обочин щебнем).

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 35,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Красноборское сельское поселение» - 30,0 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульское городское поселение» -                        28,8 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Белогорское сельское поселение» - 11,0 тыс. рублей.

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим данное нарушение.

5. Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «ЛОГОС» средств в сумме 57,0 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» за выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области, р.п. Тереньга по ул.Молодёжная, дома № 2,3,4,10 и по ул.Евстифеева, дома № 68,70, выполненных с ненадлежащим качеством (дефекты недоуплотнения асфальто-бетонной смеси – трещины).

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области  -  51,3 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Тереньгульский район» - 5,7 тыс. рублей.

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим данное нарушение.

6.	Соблюдать условия долевого финансирования мероприятий при реализации федеральных и областных целевых программ.

7.	Усилить контроль за использованием средств субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим выдачу средств в сумме 380,0 тыс. рублей с нарушением Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 "О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»".

8.	Ввести в эксплуатацию компьютерное оборудование, приобретённое МОУ «Солдатскоташлинская СОШ», которое не использовалось более шести месяцев.

Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим данный факт.

9. Провести претензионно-исковую работу по муниципальному контракту от 10.12.2013, заключенному с ОАО «Ростелеком» Ульяновский филиал, в связи отсутствием предоставление доступа к сети Интернет по оптоволоконной линии (5 точек доступа)  и подключения СОШ к существующей виртуальной сети между МОУ и ОГКУ «ЦИТ».

Информация о результатах исполнения представлений/предписаний

По состоянию на 31.03.2015 устранены нарушения на сумму 1,2 млн.руб. Компьютерное оборудование, приобретённое МОУ «Солдатскоташлинская СОШ», введено в эксплуатацию.

Приказом отдела образования МО «Тереньгульский район» от 24.07.2014 №191-1/к директору МОУ «Скугареевская СОШ» объявлено замечание, директор МОУ «Солдатскоташлинская СОШ» объявлен выговор