**ИНФОРМАЦИЯ**

**по итогам контрольного мероприятия по проверке**

**законности и результативности использования  бюджетных средств, выделенных в 2013-2015 годах на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2013 годы» и ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

**Цель контрольного мероприятия:** проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2013-2015 годах на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2013 годы» и ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы».

**Предмет контрольного мероприятия:** документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию бюджетных средств, выделенных в 2013-2015 годах на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2013 годы» и ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы».

**Объекты контрольного мероприятия:** Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Министерство спорта), Муниципальное образование (далее – МО) «Базарносызганский район», Муниципальное казённое образовательное учреж дение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа (далее – Спортивная школа).

**Проверяемый период:**  2013- 2015 годы.

**Общая сумма проверенных средств** составила **78694,9 тыс. рублей.**

**Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования средств – 14797,1 тыс. рублей, или 18,8 процента от суммы проверенных средств, из них 788,6 тыс. рублей подлежат возмещению в областной бюджет, в том числе:**

**- нарушения** **при формировании и исполнении бюджетов – 4182,2 тыс. рублей**- Администрацией МО «Базарносызганский район» не было выполнено условие софинансирования;

- **нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 788,6 тыс. рублей** – были оплачены невыполненные работы (средства подлежат возмещению в областной бюджет);

**- неэффективное использование средств - 9826,3** **тыс. рублей,** Спортивной школой было закупленоспортивное оборудование, которое не используется более 10 месяцев.

**- нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности**  (данные нарушения являются несуммовыми):

* кредиторская задолженностьза выполненные работы в 2013,2014 годах перед ОАО «Ульяновскстрасстрой» не была отражена в Балансе Спортивной школы;
* Спортивной школой при передаче ФОКа в казну муниципального образования «Базарносызганский район» занижена балансовая стоимость объекта.

**В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:**

1. В нарушении ст. 139 БК РФ, п.1.3. Соглашений и п.п. 4,8 Приложения № 7 к ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2013 годы» Администрацией МО «Базарносызганский район» **не было выполнено условие** софинансирования работ по строительству данного объекта из средств местного бюджета **на общую сумму 4182,2 тыс. рублей** (в 2013 году - **2252,7** тыс. рублей,в 2014 году - **1929,5** тыс. рублей) ( код 1.2.5.).
2. **В нарушении ст.ст. *740, 746, 753 ГК* РФ** Спортивной школой **были оплачены подрядчику невыполненные работы на сумму 788,6 тыс. рублей, данные средства подлежат возмещению в областной бюджет.**
3. Спортивной школой были нарушены принципы эффективности и результативности**, а именно было приобретено спортивное оборудование на сумму 9797,8 тыс. рублей, для физкультурно-оздоровительного комплекса, которое на момент проверки не использовалось более 10 месяцев (ст. 34 БК РФ).**

4. Спортивной школой были нарушены принципы эффективности и результативности, а именно **средства,** **затраченные на приобретение манометров** **в сумме 28,5 тыс. рублей, были потрачены неэффективно (ст. 34 БК РФ).**

5. **В нарушении** п.8 Приказа Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01», Спортивной школой при передаче ФОКа в казну муниципального образования «Базарносызганский район» **занижена балансовая стоимость объекта** на сумму 2975,3 тыс. рублей.

6. **В нарушении**  **п. 254, п. 257, п. 258** «Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н  **кредиторская задолженность за выполненные работы** 2014 года перед ОАО «Ульяновскстрасстрой» в сумме 15158,2 тыс. рублей(14549,1 тыс. рублей + 609,1 тыс. рублей) **не была отражена в Балансе Спортивной школы.**

**На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области предлагает:**

***1. Министру физической культуры и спорта Ульяновской области:***

1.1.Взять на контроль вопрос по возмещению в областной бюджет средств в сумме 788,6 тыс. рублей, которые были использованы администрацией Спортивной школы с нарушением условий реализации контракта.

1.2. Взять на контроль вопрос о вводе в эксплуатацию

неиспользованного спортивного оборудования на сумму 9797,8 тыс. рублей.

***2. Главе администрации МО «Базарносызганский район»:***

2.1. Провести работу по возмещению в областной бюджет средств в сумме 788,6 тыс. рублей (416,4 тыс. рублей - выполненными работами, 372,2 тыс. рублей - денежными средствами).

2.2. Взять на контроль работу администрации Спортивной школы по вводу в эксплуатацию неиспользованного спортивного оборудования на сумму 9797,8 тыс. рублей.

2.3. Взять на контроль работу администрации Спортивной школы, по восстановлению заниженной ранее балансовой стоимости вновь построенного ФОК «Олимп» в сумме 2975,3 тыс. рублей и по передачи его в казну по восстановленной балансовой стоимости.

2.4. Провести работу по погашению кредиторской задолженности.

2.5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, подписавшим ф. КС-2 за невыполненные объёмы работ.

***3. Директору Спортивной школы:***

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия.

3.2. Провести работу по возмещению в областной бюджет средств в сумме 788,6 тыс. рублей (416,4 тыс. рублей - выполненными работами, 372,2 тыс. рублей - денежными средствами) от ОАО «Ульяновсктрансстрой» и составить акт сверки расчётов.

3.3. Провести работу по погашению кредиторской задолженности.

3.4. Восстановить заниженную ранее балансовую стоимость вновь построенного ФОК «Олимп» в сумме 2975,3 тыс. рублей и передать его в казну по восстановленной балансовой стоимости.

3.5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим финансовые нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия и подписавшим ф. КС-2 за невыполненные объёмы работ.

**Информация об исполнении предписаний/представлений.**

По состоянию на 31.12.2015 г. подрядчиком были выполнены строительные работы на сумму 416,4 тыс.рублей.