ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по исполнению местных бюджетов в МО «Сурский район» за 2017 год

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», план деятельности Счётной палаты на 2018 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2017 № 42/2017

Цель контрольного мероприятия:

- проверка соблюдения условий и требований законодательства Российской Федерации, областного законодательства, нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального района при исполнении местного бюджета;

- проверка полноты и эффективности использования областных и федеральных средств, выделенных в 2017 году МО «Сурский район» на реализацию ФЦП и ГП.

Предмет контрольного мероприятия:

- процесс формирования и использования средств бюджета МО «Сурский район»;

- использование межбюджетных трансфертов, перечисленных бюджету МО «Сурский район»;

- использование муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Сурский район».

Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация муниципального образования «Сурский  район»;

- Финансовое управление администрации МО «Сурский район»;

- Управление образования администрации МО «Сурский район»;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Сурский район»;

- Администрации сельских поселений МО «Сурский район».

Проверяемый период деятельности: 2017 год

Срок проведения контрольного мероприятия: март- май  2018 года.

Объём проверенных средств: 320,0 млн. рублей

Общая сумма нарушений – 49376,2 тыс. рублей или 15,4 процентов от объёма проверенных средств.

Подлежат возмещению в областной бюджет Ульяновской области и бюджет МО «Сурский район» средства в сумме – 164,0 тыс. рублей.

Общая сумма неэффективного использования средств –                                     1 820,1 тыс. рублей.

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 49 376,2 тыс. рублей, в том числе:

- 26 300,8 тыс. рублей –  нарушение сроков оплаты администрацией МО «Сурский район» по 10 муниципальным контрактам, заключенным администрацией МО «Сурский район» с ООО «Сурское ДРСУ», превысивших допустимый срок – 15 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке, что является нарушением части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 22 911,4 тыс. рублей  - стоимость работ по строительству внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Астрадамовка, по которому в нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.1 муниципального контракта от  31.08.2015  подрядчиком ООО «Симбирскгазсантехмонтаж» в установленные контрактом сроки (до 01.07.2016 года) не завершены работы (объект не введён в эксплуатацию).

- 104,5 тыс. рублей - оплата невыполненных работ ( устройство потолков, плинтусов, окраска стен, радиаторы и др.) МУК «Районный Дом Культуры» при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Чеботаевка по договору подряда от 07.08.2017  с  ООО «МСУ-7», что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 86,7 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 17,8 тыс. рублей.

- 19,9 тыс. рублей – оплата невыполненных работ (устройство пароизоляции, плинтусов, окраска фасадов и др.) МУК «Районный Дом Культуры» при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Сара по договору подряда от 07.08.2017 с ООО «Стройгарант», что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 16,5 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 3,4 тыс. рублей.

- 17,3 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Сурский район» подрядчику ООО «Сурское ДРСУ» выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участков дороги по ул. Гагарина, 1 пер. Мира в р. п. Сурское (контракт от 01.06.2017), на которых имеются трещины покрытия дорожного полотна объемом 20,0 кв.м, что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 17,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 0,2 тыс. рублей.

Дорога по ул.Гагарина в р.п.Сурское

- 12,2 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Сурский район» невыполненных работ по планировке площадей объёмом 170,0 кв. м и вывозу мусора объёмом 3,2 т при выполнении работ по ремонту водопроводных сетей в с. Барышская Слобода подрядчику ООО «Карсун строй сервис» по муниципальному контракту от 28.06.2017, что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 12,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 0,1 тыс. рублей.

- 6,6 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Хмелевское сельское поселение» невыполненных работ (штакетник из оцинкованной стали) подрядчику ИП Дьяченко А.В. при выполнении работ по благоустройству мест захоронения в с. Шеевщино и с. Чирково Сурского района по муниципальному контракту от 04.09.2017, что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению.

- 3,5 тыс. рублей - оплата администрацией МО «Астрадамовское сельское поселение» невыполненных работ (установка 1 водозаборной колонки) подрядчику ООО «Строитель» при выполнении работ по ремонту водопровода в с. Паркино по муниципальному контракту от 28.07.2017, что является нарушением главы 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Данные средства подлежат возмещению.

Неэффективное использование бюджетных средств – 1 820,1 тыс. рублей:

1. 	1 189,7 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Астрадамовское сельское поселение» работ по ремонту водопровода в с. Паркино по муниципальному контракту от 28.07.2017  с ООО «Строитель», который не эксплуатируется более шести месяцев.

- 497,7 тыс. рублей – оплата за счёт средств бюджета МО «Сурский район» неустойки в сумме – 362,5 тыс. рублей, возмещение расходов по госпошлине -                   135,3 тыс. рублей.

- 95,5 тыс. рублей – стоимость компьютерной техники, приобретённой МУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» по договору от 03.11.2017  с ИП Морщаковым А.А. для библиотек с.Большой Кувай, с.Выползово, с.Шатрашаны, которая не использовалась для мероприятий по развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки сроком более шести месяцев.

- 37,2 тыс. рублей – стоимость глубинного насоса ЭЦВ 6-10-140, приобретённого администрацией МО «Лавинское сельское поселение» и установленного ООО «Строитель» при ремонте наружных сетей водоснабжения в с.Лава, по муниципальному контракту от 28.07.2017, который не использовался более шести месяцев).

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской области предлагает:

Главе администрации МО «Сурский район»:

- Разработать план мероприятий  по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки.

- Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «МСУ-7» денежных средств в сумме 104,5 тыс. рублей, оплаченных МУК «Районный Дом Культуры» за невыполненные работы (устройство потолков, плинтусов, окраска стен, радиаторы и др.) при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Чеботаевка по договору подряда от 07.08.2017.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 86,7 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 17,8 тыс. рублей.

- Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Стройгарант» денежных средств в сумме 19,9 тыс. рублей – оплаченных МУК «Районный Дом Культуры» за невыполненные работы (устройство пароизоляции, плинтусов, окраска фасадов и др.) при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Сара по договору подряда от 07.08.2017.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 16,5 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 3,4 тыс. рублей.

- Принять меры для выполнения подрядчиком ООО «Симбирскгазсантехмонтаж» всех обязательств по муниципальному контракту от  31.08.2015  по строительству внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Астрадамовка, где в установленные контрактом сроки (до 01.07.2016 года) не завершены работы (объект не введён в эксплуатацию).

- Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Сурское ДРСУ»  денежных средств в сумме 17,3 тыс. рублей,  оплаченных администрацией                     МО «Сурский район» за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия участков дороги по ул. Гагарина, 1 пер. Мира в р. п. Сурское (контракт от 01.06.2017), на которых имеются трещины покрытия дорожного полотна объемом 20,0 кв.м.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 17,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 0,2 тыс. рублей.

- Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Карсун строй сервис» денежных средств в сумме 12,2 тыс. рублей, оплаченных администрацией              МО «Сурский район» за невыполненные работы по планировке площадей объёмом 170,0 кв. м и вывозу мусора объёмом 3,2 т при выполнении работ по ремонту водопроводных сетей в с. Барышская Слобода по муниципальному контракту от 28.06.2017.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 12,1 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 0,1 тыс. рублей.

- Взять на контроль возмещение  подрядчиком ИП Дьяченко А.В.денежных средств в сумме 6,6 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Хмелевское сельское поселение» за невыполненные работы (штакетник из оцинкованной стали) при выполнении работ по благоустройству мест захоронения в с. Шеевщино и с. Чирково Сурского района по муниципальному контракту от 04.09.2017.

Данные средства подлежат возмещению.

- Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Строитель» денежных средств в сумме 3,5 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Астрадамовское сельское поселение» за невыполненные работы (установка 1 водозаборной колонки) при выполнении работ по ремонту водопровода в с. Паркино по муниципальному контракту от 28.07.2017.

Данные средства подлежат возмещению.

- Принять меры по использованию компьютерной техники, приобретённой МУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» по договору от 03.11.2017 с ИП Морщаковым А.А. для библиотек с.Большой Кувай, с.Выползово, с.Шатрашаны, для мероприятий по развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

- Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения и замечания, отражённых в акте контрольного мероприятия.

Директору МУК «Районный Дом культуры» МО «Сурский район»:

- Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «МСУ-7» денежных средств в сумме 104,5 тыс. рублей, оплаченных МУК «Районный Дом Культуры» за невыполненные работы (устройство потолков, плинтусов, окраска стен, радиаторы и др.) при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Чеботаевка по договору подряда от 07.08.2017.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 86,7 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 17,8 тыс. рублей.

- Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Стройгарант» денежных средств в сумме 19,9 тыс. рублей – оплаченных МУК «Районный Дом Культуры» за невыполненные работы (устройство пароизоляции, плинтусов, окраска фасадов и др.) при выполнении работ по ремонту дома культуры в с.Сара по договору подряда от 07.08.2017.

Данные средства подлежат возмещению:

- в областной бюджет Ульяновской области – 16,5 тыс. рублей;

- в бюджет МО «Сурский район» - 3,4 тыс. рублей.

Главе администрации МО «Хмелёвское сельское поселение»:

Принять меры к возмещению  подрядчиком ИП Дьяченко А.В.денежных средств в сумме 6,6 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Хмелевское сельское поселение» за невыполненные работы (штакетник из оцинкованной стали) при выполнении работ по благоустройству мест захоронения в с. Шеевщино и с. Чирково Сурского района по муниципальному контракту от 04.09.2017.

Главе администрации МО «Астрадамовское сельское поселение»:

- Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Строитель» денежных средств в сумме 3,5 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Астрадамовское сельское поселение» за невыполненные работы (установка 1 водозаборной колонки) при выполнении работ по ремонту водопровода в с. Паркино по муниципальному контракту от 28.07.2017.

Данные средства подлежат возмещению.

- Принять все необходимые меры к введению в эксплуатацию водопровода в с. Паркино, который не эксплуатируется более шести месяцев.

Министру сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области:

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 №196-П «О некоторых мерах по устойчивому развитию сельских территорий Ульяновской области» в части необходимости подтверждения наличия собственных средств посредством заключения беспроцентных договоров займа с физическими лицами с обязательным нотариальным заверением этих договоров и перечислением на лицевой счёт заёмщика (участника программы) денежных средств.

Министру промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

Взять на контроль выполнение подрядчиком ООО «Симбирскгазсантехмонтаж» всех обязательств по муниципальному контракту от  31.08.2015  по строительству внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления в с. Астрадамовка, где в установленные контрактом сроки (до 01.07.2016 года) не завершены работы (объект не введён в эксплуатацию).