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ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Hlk232671822]по результатам контрольного мероприятия по проверке
отдельных вопросов расходования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий бюджетам МО «Новоспасский район», МО «Мелекесский район» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024, 2025 годах, в части развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

[bookmark: _Hlk61358428]Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», пункт 2.21 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2026 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 30.12.2025 №73/2025, удостоверение на право проверки. 
Цель контрольного мероприятия: проверка отдельных вопросов расходования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий бюджетам МО «Новоспасский район», МО «Мелекесский район» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024, 2025 годах, в части развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объектов контроля по использованию средств, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области (средства федерального и областного бюджетов), на реализацию мероприятий регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области.
[bookmark: _Hlk118188579][bookmark: _Hlk479232704][bookmark: _Hlk133996159]Объекты контрольного мероприятия: Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Новоспасский район», Администрация муниципального образования «Мелекесский район».
Проверяемый период: 2024, 2025 годы.
Общий объём проверенных средств: 167 970,84 тыс. рублей.

Выводы:
Приведение автомобильных дорог в муниципальных образованиях нормативное состояние является важным элементом развития муниципальных образований Ульяновской области. Вместе с тем, данная статья расходов для муниципальных бюджетов является очень затратной. В целях оказания финансовой помощи была разработана и принята программа комплексного развития сельских территорий.
Главная цель Комплексной программы направлена на улучшение инфраструктуры сельских поселений, включая дорожную сеть. Для муниципалитетов программа КРСТ – это шанс отремонтировать дороги за счёт вышестоящих бюджетов. 
По результатам проверки установлено, что в 2024, 2025 годах программа «Комплексного развития сельских территорий» была реализована на территории Ульяновской области в полном объёме, дороги отремонтированы и реконструированы качественно.

Общая сумма выявленных нарушений составила 4 929,94 тыс. рублей, из них подлежат возврату в бюджет 6,5 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk204159417]I. Нарушение установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчётности – 1 974,2 тыс. рублей, а именно Заказчиком не была отражена банковская гарантия.
II. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 2 949,24 тыс. рублей.
Наиболее значимыми нарушениями являются:
1. 1 744,44 тыс. рублей – несвоевременная оплата выполненных работ.
2. 810,0 тыс. рублей - Заказчик допустил приёмку и оплату работ, несоответствующих условиям контракта.
3. 394,8 тыс. рублей - Подрядчиком не была предоставлена в установленный срок Заказчику независимая гарантия на обеспечение гарантийных обязательств.
4. Подрядчик передал исполнение контракта в полном объёме субподрядной организации.
III. Иные нарушения – 6,5 тыс. рублей, а именно Счетной палатой выявлена арифметическая ошибка, которая привела к удорожанию контракта. Средства подлежат возврату в бюджет.
IV. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
1. Главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области были нарушены сроки заключения Соглашения о предоставлении субсидии МО «Новоспасский район»;
2. Администрацией муниципального образования (владельцем дороги) были внесены неполные и некорректные сведения в ФГИС СКДФ по автомобильной дороге;
3. Администрацией муниципального образования (владельцем дороги) не был оформлен паспорт на автомобильную дорогу;
4. В приложенном к исполнительной документации «Гарантийном паспорте» были неверно указаны гарантийные сроки для элементов дорожного полотна и объектов;
V. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, а именно Администрацией муниципального образования при принятии в муниципальную собственность автомобильных дорог не указала их балансовую стоимость.
[bookmark: _Hlk232421300]VI. Неэффективное использование средств в сумме 1974,2 тыс. рублей, а именно оплата посреднических услуг, которые в общей стоимости превышают 10 процентов.

По итогам рассмотрения результатов контрольного мероприятия Счётная палата Ульяновской области направила представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений:
1. Министерству транспорта Ульяновской области;
2. Главе администрации муниципального образования «Мелекесский район»;
3. Главе администрации муниципального образования «Новоспасский район»;
4.  Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (КУМИЗО) МО «Новоспасский район».
